質疑回答書

令和８年７月２４日
兵庫県道路公社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第14号
工 事 名：播但連絡道路　道路維持修繕工事（中央分離帯撤去工事）

	番号
	図面番号等
	質疑
	回答

	１
	特記仕様書　第10条
	近接他工事との調整を密に行いとありますが、現在、橋梁修繕工事等14件の工事が発注済であります。その関係で、工期が令和8年10月30日からの工期延期はありうるのでしょうか。ご教示下さい。
	近接他工事との調整の結果、監督員と協議のうえ、必要と認められる場合は、工期延期を行います。

	２
	工事費内訳書P2
	工事費内訳書に記載する必要があるので、中央分離帯撤去（舗装復旧部・支柱復旧部）、ｶﾞ-ﾄﾞﾛ-ﾌﾟ撤去（中間支柱・ﾜｲﾔ-ﾛ-ﾌﾟ）の機械経費と労務費と材料費の割合をご教示下さい。
	回答することはできません。

	３
	工事費内訳書P4
	工事費内訳書に記載する必要があるので、ｳｫ-ﾀ-ﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ設置の機械経費と労務費と材料費の割合をご教示下さい。また、水は無償支給と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。
	回答することはできません。また、水は無償支給します。

	４
	工事費内訳書P4
	ｳｫ-ﾀ-ﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞL1,500×H800×W650とありますが、積算参考資料にあるW560ではないでしょうか。ご教示下さい。
	工事費内訳書に記載のｳｫ-ﾀ-ﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞL1,500×H800×W650について、W650の記載は誤りです。正しくはW560になります。

	番号
	図面番号
	質疑
	回答

	５
	工事費内訳書P4
	ｳｫ-ﾀ-ﾊﾞﾘｹ-ﾄﾞ（ｼｽﾃﾑｶﾃﾞｨ・ｳｫ-ﾀ-）について、納期をﾒｰｶ-に確認したところ大量発注のため2～3カ月必要とのことでした。また、昨今の中東情勢等により、納期が遅れる可能性も否定できない中で工期の延期はあるのでしょうか。ご教示下さい。
	監督員と協議のうえ、必要と認められる場合は、工期延期を行います。

	６
	金抜・見積参考図書
頁0-0003/0024
処分費　木材
	処分費 木材について、投棄料が10m3となっていますが、特記仕様書 第18条に記載の施設の名称：(株)西播磨環境は、t当りの単価となっています。m3当り単価への計算方法をご教示願います。
	計算方法については、土砂及びCon殻（無筋）と同じです。
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